PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA , D.L. STRUTTURALE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: MIT 2023 D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRE PONTI SULLA S.P. 90 "GRATICCIOLI" E DI UN PONTE SULLA S.P. 111 "TARUGO" - SCHEDA MIT 00250.V1.PU - CUP B77H21002380001 CIG --------------, ANNUALITÀ 2023 , - CPV 71300000-1 SERVIZI DI INGEGNERIA
L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì ** (*******) del mese di ****** con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
Il Dott. lng. Mario Primavera, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 4 “Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria”, nato a Pesaro (PU) il 08/10/1971, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua predetta qualità ed in rappresentanza della Provincia di Pesaro ed Urbino, C.F. e Partita I.V.A. 00212000418, di seguito denominato COMMITTENTE,
E
Il Dott. Ing. .…………………. e, nato .………………… (….. ) il ………….., in qualità di ……..………………………………………….con studio in ………………………., ………………. (……….) - Telefono …………………... .–. - Codice fiscale ………………..…... - Partita I.V.A. ………………….. - E-mail: ……………………….. - Pec ……………………………... - di seguito indicato con il termine PROFESSIONISTA,
PREMESSO
che con Determinazione n. *** del **/**/2024 il Dirigente Servizio 4 “Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria” ha conferito al Dott. Ing. …………………..., il servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione esecutiva, la D.L. strutturale e del coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento in oggetto indicato.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Il Committente conferisce al Professionista, che accetta, il servizio di ingegneria ed architettura consistente nella progettazione esecutiva, nella D.L. strutturale e nel coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione relativi al seguente intervento: MIT 2023 D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRE PONTI SULLA S.P. 90 "GRATICCIOLI" E DI UN PONTE SULLA S.P. 111 "TARUGO" - SCHEDA MIT 00250.V1.PU - CUP B77H21002380001
Il servizio verrà svolto nei termini previsti dal presente disciplinare e non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro a tempo determinato, ma consiste unicamente nell'esercizio di prestazione d'opera intellettuale e professionale ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile.
Art. 2
L'incarico consiste nella progettazione architettonica e strutturale esecutiva, nonché nella D.L. strutturale e nel coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. Il progetto esecutivo sarà redatto secondo quanto prescritto dall’art. 41, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato I.7, art. 22 dello stesso decreto mentre le prescrizioni di Direzione Lavori Strutturale nonché CSP e CSE saranno svolte secondo quanto previsto dalla vigente normativa con particolare riferimento al Dlgs 36/2023 nonché al Testo Unico per la sicurezza 81/08.
Il progetto esecutivo deve sviluppare un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco ed è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione, in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Approvato con Decreto del Presidente n° 297 del 23 novembre 2023), compreso di tutto quanto necessario per fornire una progettazione architettonica e strutturale completa per la cantierizzazione del progetto.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, ai sensi del suddetto Allegato I.7, art. 22, del Codice dei Contratti vigente:
a) Relazione generale;
b) Relazioni specialistiche;
c) Elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture;
d) Calcoli del progetto esecutivo delle strutture ...;
e) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) Quadro di incidenza della manodopera;
h) Cronoprogramma;
i) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) Computo metrico estimativo e quadro economico;
m) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
n) Omissis; o) Omissis;
p) Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le prestazioni oggetto dell’incarico (Progettazione esecutiva, D.L. strutturale e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione) saranno effettuate dal Professionista secondo tutte le indicazioni e disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto.
Art. 3
Il compenso per le prestazioni previste dal presente disciplinare (comprensive pertanto di spese tecniche complessive ed eventuali prove ed indagini che dovessero rendersi necessarie) viene dalle parti convenuto in € XXXXX,00 omnicomprensivi. In tale cifra è pertanto compreso il contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 4% nonché l’I.V.A. in misura pari al 22% ed ogni altro onere eventualmente previsto. Il compenso pattuito è da corrispondersi mediante erogazione dell’50 % del compenso pattuito dopo l’avvenuta validazione del progetto da parte del R.U.P. e del verificatore nonché ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e per il restante 50 % dopo l’emissione e relativa approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo, a conclusione del servizio di D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 4
Il progetto esecutivo andrà consegnato entro 60 (Sessanta) giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto. In caso di ritardo nella consegna del progetto si applica una penale giornaliera pari allo 0,50 % dell’importo e comunque non superiore al 10 % del predetto importo netto.
L’incarico è personale; ove il Professionista, per l’espletamento del presente incarico, intenda avvalersi di altri collaboratori per lo svolgimento di particolari attività (calcoli strutturali, valutazioni, prove sui materiali, indagini geotecniche, ecc.), sarà comunque pienamente e congiuntamente responsabile.
Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti, a titolo di esempio quelle afferenti le prove ed indagini su strutture e materiali, sono a completo carico del Professionista incaricato il quale rimarrà unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto ed unico responsabile nei confronti del Committente per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.
Le prestazioni non hanno carattere di continuità. Il Professionista incaricato potrà utilizzare in modo temporaneo spazi, attrezzature e servizi provinciali, potrà accedere al materiale d'ufficio con l'obbligo del segreto d’ufficio per quanto dal medesimo venuto a conoscenza in ragione del presente incarico.
Art. 5
Il servizio sarà eseguito in stretto contatto con il Responsabile Unico del Progetto che si impegna ad essere disponibile per incontri con l'Amministrazione, Enti e Commissioni di qualsiasi genere.
Il Committente si impegna a fornire al Professionista incaricato tutta la documentazione tecnica in suo possesso utile all’espletamento dell'incarico in oggetto.
Art. 6) Tracciabilità
Il Professionista si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico. A tal fine il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale effettuare i relativi pagamenti è il seguente:
…………………………………………………………………... e la persona autorizzata ad operare su tale conto corrente sono le seguenti è il suddetto Professionista.
Il presente contratto si risolverebbe automaticamente di diritto nel caso in cui le relative transazioni venissero effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.
Art. 7) Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere sia in dipendenza dell’esecuzione della prestazione professionale, sia in relazione all’interpretazione del presente disciplinare, dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. Ove ciò non fosse possibile, il giudizio verrà deferito ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo. Qualora non si raggiungesse l'accordo per il terzo arbitro, lo stesso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro e Urbino. Il collegio arbitrale deciderà le controversie secondo diritto.
Art. 8) Spese di disciplinare.
Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti alla sottoscrizione del presente disciplinare sono a totale carico del Professionista incaricato. Il presente atto sarà sottoposto ad eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26/04/1986, n° 131.
Art. 14) Accettazione - Privacy
Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista accetta tutte le condizioni specificate negli articoli precedenti e dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del Committente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente accordo. I dati del presente contratto vengono pubblicati sul sito web dell’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007.
Letto, approvato e sottoscritto.
Pesaro, lì --/--/2024

        IL PROFESSIONISTA IL COMMITTENTE
Dott. Ing. …………………………….. Il Dirigente del Servizio 4 “Viabilità ”
Dott. Ing. Mario Primavera
        (Sottoscritto con firma digitale)	(Sottoscritto con firma digitale)